2024年度南京市城乡建设委员会整体预算

绩效自评价报告

根据市财政局《关于印发2025年南京市市级预算部门（单位）预算绩效管理责任清单的通知》（宁财绩〔2025〕106号）精神，我委高度重视，成立了由分管领导任组长、委机关各处室组成的评价工作组，对本委部门整体履职成效进行了认真核实和分析评价，并按时间节点要求序时推进工作进度。部门整体绩效具体评价情况如下：

一、单位概况

（一）部门基本情况

1、单位组建

按照机构改革要求，市建委于2015年12月由原市住建委更名组建。

2、职能定位

（1）承担统筹全市城乡建设事业责任。（2）承担全市城乡建设综合管理责任。（3）承担市级政府投资城建项目的综合协调、监督管理和重大事项的协调推进职责。（4）组织指导开展环境整治提升类项目计划拟定、可行性研究、项目储备；负责市级政府投资环境整治提升类项目、照明亮化和环卫设施建设项目的统筹协调、初步设计（概算）初核管理、竣工验收备案和移交工作，并协调开展过程性投资控制管理工作；负责城市精细化建设管理推进办公室工作。（5）承担国有土地上房屋征收与补偿活动的监督管理责任。（6）承担规范、管理房地产业发展及统筹指导“棚户区”改造工作责任。（7）承担燃气行政管理和行业监督管理责任。（8）承担规范和指导全市村镇建设、促进城乡建设统筹发展的责任。（9）承担指导全市房屋建筑和市政基础设施工程招投标工作的责任。（10）承担监督管理建筑市场、推进建筑业发展的责任。（11）承担全市房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全监管的责任。（12）承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。（13）承担监督管理全市建设工程勘察设计行业的责任。（14）承担全市城市建设和建筑业行政执法监督管理的责任。（15）承担建设系统党建工作。（16）承办市委、市政府交办的其他事项。

3、内设机构及人员情况

市建委内设20个处室，本部门内设机构包括：办公室、城乡建设与发展研究室、政策法规处、行政审批服务处、综合计划处（审计处）、城乡建设一处、城乡建设二处、城乡建设三处、开发和征收管理处、建设工程招投标监管处、建筑市场监管处（建筑业发展处）、建设工程质量安全监管处、建筑节能与科研设计处（抗震办）、消防处、燃气管理处、财务处、组织人事处、宣传教育处、机关党委、离退休干部处。核定机关行政编制148名、实有人数146名；行政附属编6人，实有6人；编外员额核定数2名，实有2名。

4、资产情况

2024年12月31日账面数：资产9686.34万元（其中流动资产7599.03万元，占比78.45%，非流动资产2087.31万元，占比21.55%），负债2827.71万元，净资产6858.63万元，与实有数一致，账实相符。

（二）单位收支情况

1、单位预算收支情况

本单位2024年收入总计18706.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14853.60万元，政府性基金预算财政拨款收入3837.31万元，其他收入16.00万元。

单位预算支出总计18706.91万元，其中：基本支出8873.06万元，占47.43%；项目支出9833.85万元，占52.57%。

2、专项资金收支情况

2024 年城建资金年度预算为15.99亿元，全部拨付，执行率为100%。

2024年城市管理维护资金年度预算为14.34亿元，全部拨付，执行率为100%。

（三）单位绩效目标

中长期战略目标：助力构建“南北田园、中部都市、拥江发展、城乡融合”的城市空间格局和“一核三极”重点功能布局，城乡融合更加紧密，综合交通枢纽能级显著增强，长江南京段生态环境得到有效修复，历史文化资源保护利用水平不断提高，居住环境品质不断提升，市政公用基础设施体系进一步完善，城市建设管理现代化水平显著提高。

年度目标：以城建项目为牵引，让“稳”的态势更巩固。科学编排2024年度城建计划，压实城建项目“压舱石”功能。以民生保障为重点，让“进”的方向更鲜明。加快推动城市更新，深入开展民生实事，不断提升城市品质。以安全稳定为依托，让“防”的基础更厚实。常态长效强化施工安全，持续深入抓好燃气安全，持之以恒消除农房隐患。以党建引领为保证，让“严”的态势更深入。抓实主题教育深化，抓细党的组织建设，抓严党风廉政建设，持续抓好党内政治生态建设。

二、评价结论

本次绩效评价依据市财政局相关规定，紧密联系单位实际，建立评价体系，设置6个一级指标、28个二级指标、56个三级指标体系，并根据指标重要程度，赋予不同权重和明确评价要点。同时结合单位年度工作计划、财务账表数据、部门履职情况、市级考核情况等，整理数据、分析汇总。经对我委部门整体绩效进行严格认真评价，“建筑业总产值”2024年目标是同比增速3.5%，2024年实际同比增速为1.1%，扣2.74分，“市级考核一等次”加1分，综合评价得分98.26分，等级为“优秀”。

三、单位履职成效

按照市委市政府全力推动经济回升向好的决策部署，准确把握新时代城乡建设新形势、新要求、新任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，突出做好稳增长、惠民生、保安全各项工作，切实扛起“走在前、做示范”的政治责任。

（一）坚持突出重点，聚力推进项目实施

聚焦城建项目，跑出“加速度”。年度城建计划共安排424个A类项目，计划投资638.5亿元，实际完成投资约642亿元，超额完成年度投资任务。高度重视重大项目在经济运行中的“晴雨表”作用，围绕36个省市重大项目，强化一线调度、深化服务保障，一批社会关注的标志性工程实现预期，5号线北段通过项目验收，7号线全线开通初期运营，龙潭长江大桥具备通车条件，新生圩长江大桥主线贯通。聚焦督导考核，列出“时间表”。把城建项目清单表作为推进实施“军令状”，加强组织推进、晒榜比拼、合力攻坚，通过一单位一清单、一项目一计划、一月份一计划，把项目目标化、目标节点化、节点责任化，在全市营造比学赶超、大抓落实、争先进位的良好氛围。聚焦要素保障，打通“肠梗阻”。紧盯征收拆迁、涉军涉铁等堵点难点，有效化解南京北站项目涉及部队搬迁、北沿江高铁全线工程控制节点交地等问题。强化资金需求统筹和保障，推动312国道七乡河至宁镇界段建设工程区级保障资金拨付1.5亿元。

（二）坚持向难求成，全力抓稳建筑产业

坚持调度帮扶防变量。推动“企业+项目+板块”服务机制长效化常态化，先后调研走访企业百余家次，解决信用提升、资质升级等方面发展难题28项。高度重视产值列统工作，今年累计吸纳53家优质企业入库，在库达2224家，居全省第一。围绕建筑业产值目标，对区分解下达季度任务目标，指导企业足额足量申报产值，年度产值同比增幅突破1%。坚持政策助力稳定量。在去年出台《关于加快推动建筑业提速增产的若干举措》《关于促进我市建筑业高质量发展若干措施》等政策文件基础上，持续深化改革，优化桩基先行、农民工工资保证金减免、信用分应用等多项措施，制定出台《关于进一步巩固建筑业平稳向好发展态势的若干举措》“新八条”，打好政策“组合拳”，助力企业减负增效，为企业发展注入活力。坚持转型发展促增量。以智能建造试点城市建设为契机，扎实推进产业升级，成立了涵盖开发建设、勘察设计、建筑施工等企业的智能建造产业协同发展联盟，带动全产业链融合发展。发挥我市高校资源集聚优势成立智能建造专家委员会，拓展产学研用合作新模式，为发展建筑产业新质生产力赋能添力。

（三）坚持以民为本，倾力增进民生福祉

城市更新走深走实。成功入选首批中央财政支持城市更新行动城市，制定城市更新三年行动计划，推进实施40个城市更新项目，石榴新村、百子亭等23个项目取得阶段性成效，101明潮里、前线大院文创园、浦口火车站启动区等7个项目建成开放。持续完善“1+N+X”政策体系，印发城市更新实施主体管理等4项配套政策及技术导则，2项经验被住建部、11项经验被省住建厅列为可复制经验做法。城市品质提质提效。围绕“完善功能、提升品质、美化环境、长效治理”4个方面，按计划实施13类127个项目。有序推进上元门观江平台和绿博园、河西鱼嘴、下关江边路等环境整治，滨江岸线功能品质进一步提升。完成百子亭、云锦路等10个道路及片区街巷整治工程，区域特色有效彰显。强化历史文化遗产保护，实施城墙保护修缮，开展颐和路街区等文保建筑和历史风貌保护。实施玄武湖5A级景区创建提升工程，建成雨花城市公园，新增18处口袋公园、新改建绿道7公里。民生实事抓紧抓牢。完成1.25万户困难居民安心用气改造，超额完成3000户的年度计划，全市困难居民用户全部达标。提前完成9个公共空间无障碍改造，超额完成16处重要路段交通微改造。房票安置做实做细。顺应被征收群众对优质住房的新期待，不断完善房票政策体系，形成“全市通兑、区级落实、部门联动”工作机制，累计开具房票8316张，去化存量房源8282套，数量位列全省第一，有效助力去库存、稳市场。

（四）坚持筑牢底线，竭力维护安全稳定

施工安全紧抓不放。扎实推进房屋市政工程安全生产治本攻坚行动，围绕危大工程安全管控、关键岗位人员履职等内容，持续开展安全隐患排查治理。市、区两级工程监管部门累计检查工地1万余个次，实施行政处罚566起。开展市级施工安全专项检查4次、94个项目，对17个问题突出项目进行通报督办。组织建筑施工重大风险防控培训5次、应急演练2次、观摩1次，覆盖人数达8000余人。燃气安全一抓到底。围绕燃气安全“一件事”落实全链条治理责任，有序推进“安心用气工程”十大重点任务，全市3141个公共场所、3.12万户中小餐饮“安心用气”达标进度均为100%。制定出台《城市燃气管道“带病运行”专项治理实施方案》，计划改造老旧燃气管线187.8公里，实际完成204.5公里。高效推进城市生命线“1+8”系统建设，一期总体开发进度达90%，初步实现与省级监管系统互联互通，累计录入数据1039.9万条，接入物联感知设备6466台套，有效提升城市运行的基础能力、感知能力。积极探索燃气行业跨区域监管新模式，与马鞍山市建立宁马毗临地区瓶装液化气经营行为协同监管机制，相关做法被国家燃气专班工作简报转发。农房安全常抓不懈。制定出台《关于加强农村村民自建房建设管理的指导意见》，为农房安全长效管理提供政策支撑。坚持“现场巡查+线上抽查”监督管理机制，核查农房超5000栋、整改问题事项30余条。坚持“重患先治、边查边治、分类治理”，累计排查117.2万栋农村自建房，提前完成8271栋存在隐患农村自建房整治销号。

（五）坚持攻坚克难，有力开展专项整治

深入实施保障房和高层建筑消防隐患整治。把“2·23”火灾事故教训转化为从严监管的行动自觉，全力推进保障房整治，搭建跨部门整治工作专班，印发专项整治方案，出台2项工作指引、1个措施，发布情况通报36期，出动14万余人次，开展杂物清除、外凸式防盗窗拆除等11大行动，加快实施保障房架空层、地下室、室外停充场所改造，累计整改各类消防隐患16.65万处，新改建12.4万余个停充车位。认真组织推进高层建筑消防隐患治理，构建“立项规划、设计建造、竣工验收、使用管理、隐患治理”全链条管理，“1+13”整改政策措施全部印发施行，全市23894栋高层建筑全部完成排查，治理工作由“全面摸排”转向“问题整治”。稳步推进三个行业专项整治。系统开展建筑市场、招标投标和造价咨询专项整治，对近两年来9000余个（标段）省市重大工程、政府投资和民生关注项目进行拉网式、清仓式核查，联合纪检、公安部门对一批招标领域问题强力整治，查处违规问题百余件，净化了市场环境、取得了重要战果。

（六）坚持党建引领，强力夯实发展根基

理论武装有高度。抓实党委会“第一议题”、党委理论学习中心组学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神14次，开展党委理论学习中心组学习12次。制定建设系统中心组巡学方案，领导带队、系统覆盖、交叉互学，党委示范“头雁效应”明显。党纪教育有力度。积极谋划部署，一体推进学习研讨、警示教育、解读培训、检视剖析等重点任务。党委会细化16项任务安排，制发党纪学习教育工作提示15期、专门提示4份，转发上级通知6份，印发答复意见1份，及时向各参学单位传达中央和省、市以及市级党纪学习教育工作专班最新部署要求，强化对44个基层党支部全覆盖、全过程指导。舆论宣传有广度。完善新闻发布工作机制，开展市级、部门级新闻发布会8次。立足“报、网、微、端”，“两微”发布3860次，南京电视台《我们的城市》栏目采播52期，紫金山新闻“南京建设”发布280篇次，南京日报城建专版深度报道20次。积极向主流媒体及融媒体平台、网站、自媒体大V提供新闻线索、分发宣传素材，中国建设报首版刊登南京造价专项整治报道，持续放大城建声音。廉政建设有深度。深化警示教育，组织党委领导班子集体前往明孝陵博物馆观看“澄波千里—长江文化里的金陵廉韵”专题廉政展，组织重点岗位3批次380余人次廉洁培训、30名新入职人员廉洁座谈。全面排查廉政风险点七方面58项，制定防控措施185条。聚焦酒驾醉驾、年轻干部管理、“亲清”政企关系等，与派驻纪检组开展会商，加强风险防范。深化巡察整改，35项反馈问题全部整改完毕。积极推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，扎实开展公职人员违规参与评审和违规吃喝专项治理，排查问题、推进整改，稳妥推进信访问题集中处置。

四、存在问题及原因分析

在总结成绩的同时，对照上级要求、群众期待，工作中还存在一些难点问题。一是建筑业与房地产关联度高、依存度大，受其持续快速下滑影响，尽管千方百计调度产业产值，但产值拉长的基础仍不牢固，建筑业产值增幅与年度预定目标还有较大差距。二是建筑施工、燃气、农房、保障房等领域虽然通过集中式、攻坚式整治，消除了诸多隐患，但全市安全形势仍呈现波浪式反复，本质安全基础还需持续夯实。

五、有关建议

建议多举办相关培训，以便各部门进一步掌握绩效评价工作程序、方法和要求，为以后工作开展打下扎实基础。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无

附件：南京市建委部门整体绩效评价指标体系得分情况

附件

南京市建委部门整体绩效评价指标体系得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10分） | A1计划制定（3分） | A11工作计划制定健全性 | 1.5 | 1.5 | 健全 |
|  |  | A12中长期规划制定健全性 | 1.5 | 1.5 | 健全 |
|  | A2目标设定（3分） | A21绩效指标明确性 | 1.5 | 1.5 | 明确 |
|  |  | A22绩效目标合理性 | 1.5 | 1.5 | 合理 |
|  | A3预算编制（4分） | A31预算编制规范性 | 2 | 2 | 规范 |
|  |  | A32预算编制科学性 | 2 | 2 | 科学 |
| B过程（25分） | B1预算执行（8分） | B11非税收入预算完成率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B12政府采购执行率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B13“三公经费”变动率 | 1 | 1 | ＝0% |
|  |  | B14公用经费控制率 | 1 | 1 | ≤100% |
|  |  | B15结转结余率 | 1 | 1 | ＝0% |
|  |  | B16预算执行率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B17预算调整率 | 1 | 1 | ＝0% |
|  |  | B18支付进度符合率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B过程（25分） | B2预算管理（6分） | B21预算管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
|  |  | B22非税收入管理合规性 | 1 | 1 | 合规 |
|  |  | B23预决算信息公开度 | 1 | 1 | 公开 |
|  |  | B24基础信息完善性 | 1 | 1 | 完善 |
|  |  | B25绩效管理覆盖率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B26资金使用合规性 | 1 | 1 | 合规 |
|  | B3资产管理（3分） | B31资产管理规范性 | 1 | 1 | 规范 |
|  |  | B32固定资产利用率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B33资产管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
|  | B4项目管理（2分） | B41项目管理制度执行规范性 | 1 | 1 | 规范 |
|  |  | B42项目管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
|  | B5人员管理（3分） | B51人员管理制度执行有效性 | 1 | 1 | 有效 |
|  |  | B52在职人员控制率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B53人员管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
|  | B6机构建设（3分） | B61业务学习与培训及时完成率 | 1 | 1 | ＝100% |
|  |  | B62纪检监察工作有效性 | 1 | 1 | 有效 |
|  |  | B63组织建设工作及时完成率 | 1 | 1 | ＝100% |
| C履职（30分） | C1建筑节能和建设系统科技（2分） | C11推进建筑节能应用示范工作，指导建设行业科技成果转化推广 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
|  | C2市城建资金保障（3分） | C21市城建资金拨付频次 | 3 | 3 | 不少于6次 |
|  | C3区域路网完善（2分） | C31继续推进惠民大道综合改造工程、机场二通道（绕城以北段）、东麒路北延等道路建设，完成6处交通微改造工程 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
|  | C4“安心用气工程”建设（2分） | C41为3000户存在用气隐患的困难居民用户免费更换符合国家标准的燃气产品 | 2 | 2 | 2600-3200 |
|  | C5燃气企业综合评价（2分） | C51委托第三方专业机构对部分燃气企业进行综合评价 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
|  | C6城市更新试点（3分） | C61完成第四批试点项目遴选，有序推进四批城市更新试点项目 | 3 | 3 | 完成年度计划 |
|  | C7村镇建设（2分） | C71完成美丽宜居小城镇建设项目25项。创建省级特色田园乡村12个。完成220户新增农村低收入群体危房改造。实施1165户农村住房条件农房改善 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| C履职（30分） | C8房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全监管（2分） | C81委托第三方机构实施房屋、市政工程质量、安全生产、文明施工巡查 | 2 | 2 | 不少于4次 |
|  | C9国家智能建造试点城市（4分） | C91新开工新型建筑工业化项目面积占新开工建筑面积比 | 2 | 2 | ≥55% |
|  |  | C92出台智能建造政策文件，开展智能建造示范项目培育 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
|  | C10建设工程消防设计审查验收（2分） | C101技术审查、提前服务、现场评定项目数量400个 | 2 | 2 | ≥400个 |
|  | C11城乡建设、管理统筹发展战略研究（2分） | C111根据年初目标任务完成相关课题3-4个、1本丛书分册 | 2 | 2 | 课题完成验收。完成丛书分册出版收尾。 |
|  | C12行业立法（2分） | C121完成前期调研 | 2 | 2 | 完成年度目标 |
|  | C13职称评审（2分） | C131组织开展全市建设工程（工程设计、建筑施工、科技管理）专业中、高级（含正高）技术职称评审 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| D效益（30分） | D1经济效益（8分） | D11城乡空间品质、人居环境提升 | 4 | 4 | 完成 |
|  |  | D12工程建设、城镇燃气和城市地下管网安全生产 | 4 | 4 | 完成 |
|  | D2社会效益（8分） | D21建筑业总产值 | 4 | 1.26 | 同比增速3.5% |
|  |  | D22拆建垃圾资源化利用率 | 4 | 4 | ≥90% |
|  | D3生态效益（8分） | D31海绵城市建成区面积比例 | 3 | 3 | ≥44% |
|  |  | D32绿色建筑占城镇新建民用建筑比 | 3 | 3 | ＝100% |
|  |  | D33建设工地受控 | 2 | 2 | 市级标准化示范工地200个 |
|  | D4可持续发展（6分） | D41信息化建设 | 3 | 3 | 完成年度计划 |
|  |  | D42人力资源建设 | 3 | 3 | 完成年度计划 |
| E满意度（5分） | E1服务对象满意度（5分） | E11服务对象满意度 | 5 | 5 | 满意 |
| F加减分项（≤2分） | F1加分项（≤2分） | F11部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖 | 1 | 1 | 市级考核一等次加一分 |